様式第1-65

| 年 月 日 東 浦 町 長 受注者 住 所 （所在地） 氏 名 名称及び 代表者氏名 工期延期届 東浦町 工事請負契約約款第22条による工期の延長を下記のとおり請求します。 記 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 路線等の名称 |  |
| 工事場所 |  |
| 契約締結年月日 |  |
| 工期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
| 現在の出来形 | パーセント |
| 原工期末における 予定出来形 | パーセント |
| 工期延長請求日数 | 日間 |
| 延長工期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
| 理由 |  |

注１　必要により下記書類を添付すること。

ａ　実施工程表（契約当初工程と現在までの実際の工程及び延長工程の３工程を対照させ、詳細に記入）

ｂ　天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明を受けること。

C　写真、図面等

２　理由は詳細に記入すること。

様式第1-66

| 第 号 年 月 日 様 東浦町長 印 工期の延長について（協議） 年 月 日付けで請求があった工事の 完了期間を、下記のとおり延長する （完了期間は、延長しない） こととしたいので、協議します。 また、東浦町 工事請負契約約款第 条 項に定める当該協議開始の日は、 年 月 日とします。 なお、ご異議のない場合は、別紙 工期変更承諾書 を提出してください。 （工期不変更承諾書） 記 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 路線等の名称 |  |
| 工事場所 |  |
| 原工期 | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |
| 変更工期 | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |

（      ）工期を変更しないとする場合にあっては、（      ）書を記載すること。

様式第1-67

| 工期変更承諾書 年 月 日 東 浦 町 長 受注者 住 所 （所在地） 氏 名 印 名称及び 代表者氏名 年 月 日付け 第 号の協議については、下記のとおり承諾します。 記 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 路線等の名称 |  |
| 工事場所 |  |
| 原工期 | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |
| 変更工期 | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |

様式第1－68

| 工期不変更承諾書 年 月 日 東 浦 町 長 受注者 住 所 （所在地） 氏 名 印 名称及び 代表者氏名 年 月 日付け 第 号の協議については、下記のとおり承諾します。 記 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 路線等の名称 |  |
| 工事場所 |  |
| 原工期 | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |
| 変更工期 | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |

様式第1－69

| 年 月 日 課 長 工期延長について（調書） |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 路線等の名称 |  |
| 工事場所 | 知多郡東浦町大字 字 地内 |
| 請負代金額 | 金 円 |
| 契約締結年月日 | 年 月 日 |
| 原工期 | 着手 年 月 日から 完了 年 月 日まで |
| 受注者 |  |
| 専任監督員 主任監督員 |  |
| 現在の出来形 |  |
| 工期延長前の履行期限 における出来形見込 |  |
| 延長の期間 | 年 月 日から 日間 年 月 日まで |
| 工期延長の理由 |  |

様式第1－70

| 第 号 年 月 日 様 東浦町長 印 工期の延長［短縮］について（協議） 年 月 日付けで契約した工事の完了期限を、下記のとおり延長［短 縮］することとしたいので、協議します。 また、東浦町 工事請負契約約款第 条 項に定める当該協議開始の日は、 年 月 日とします。 なお、ご異議のない場合は、別紙工期変更承諾書を提出してください。 記 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 路線等の名称 |  |
| 工事場所 |  |
| 原工期 | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |
| 変更工期 | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |

様式第1-71

工事下請負人通知書 年 月 日 東 浦 町 長 受注者 住 所 （所在地） 氏 名 名称及び 代表者氏名 下記のとおり工事を下請負させます。 記 １ ２ ３ 知多郡東浦町大字 字 地内 ４ 契約締結年月日 年 月 日 ５ 請負代金額 金 円 ６ 着手 年 月 日 完了 年 月 日 ７ 下請負の内訳 別紙のとおり